СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.10.2012 г. № 5/8

Об утверждении муниципальной целевой

«Программы создания и развития

системы видеоконтроля на территории сельского

поселения Назарьевское «Безопасный поселок»

на 2013-2014годы»

В целях повышения безопасности, защищённости граждан, их имущества, объектов жилищного фонда от криминальных посягательств и происшествий, а также необходимости усовершенствования методов обеспечения правопорядка на территории сельского поселения Назарьевское, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную целевую «Программу создания и развития системы видеоконтроля на территории сельского поселения Назарьевское «Безопасный поселок»» на 2013-2014годы»(прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского поселения Назарьевское Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения Назарьевское                                              А.Б. Сивак

Глава сельского поселения

Назарьевское                                                                                   В.А. Богданов

Приложение № 1

к  решению Совета депутатов

сельского поселения Назарьевское

Одинцовского муниципального района

Московской области

от 16.10.2012г. № 5/8

Муниципальная целевая «Программа

создания и развития системы видеоконтроля

на территории сельского поселения Назарьевское

«Безопасный поселок» на 2013-2014 годы»

пос. Матвейково

2012 г.

Муниципальная целевая «Программа

создания и развития системы видеоконтроля

на территории сельского поселения Назарьевское «Безопасный поселок»

на 2013-2014 годы»

Исходя из необходимости дальнейшего повышения безопасности, защищённости граждан, их имущества, объектов жилищного фонда от криминальных посягательств и происшествий, а также необходимости усовершенствования методов обеспечения правопорядка на территории сельского поселения Назарьевское разработана и предлагается к осуществлению следующая программа, которая определяет цели, задачи, способы и этапы создания и развития системы видеоконтроля на территории сельского поселения Назарьевское (далее Система).

Достоверно известно, что системы видеоконтроля существенно снижают количество преступлений и  правонарушений на территориях, находящихся под видеоконтролем, как за счет повышения оперативности и эффективности работы правоохранительных и дежурных служб, в связи со своевременным получением информации об оперативной обстановке так и за счет психологического дисциплинирующего воздействия на людей.

Также системы видеоконтроля оказывают неоценимую помощь и значительно облегчают раскрытие совершенных преступлений и правонарушений, за счет возможности доступа к видео-архивам.

Система видеоконтроля найдет широкое применение в сферах безопасности, правопорядка, жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, противодействия терроризму и экстремизму.

Система будет предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения поддержания правопорядка на территории сельского поселения Назарьевское, а именно должна осуществлять автоматизированный, круглосуточный сбор видеоинформации (осуществлять видеосъемку и сохранять видео-архив) о событиях в жилом фонде, общественных местах и местах массового пребывания граждан, перемещениях автотранспорта с возможностью доступа к  информации, как в прошедшие периоды, так и в реальном времени.

При создании Системы должен быть учтен опыт создания и обслуживания современных цифровых систем видеонаблюдения, а также использованы современные, надежные и экономически эффективные решения.

В основе Системы должны быть использованы современные технологии для создания и обработки цифровых видеопотоков с возможностью ведения, как распределенных, так и централизованных видеоархивов.

В состав Системы будут входить: аналоговые видеокамеры, подключаемые к цифровым видеорегистраторам, IP видеокамеры,  видеорегистраторы, серверы видеоархивов, рабочие места операторов, программное обеспечение, коммуникационные сети и другие компоненты.

Для объединения компонентов в единую Систему, удаленного доступа к управлению системой и предполагается использовать современные коммуникационные сети, использующие технологии Ethernet и IP протокол, а также сеть Интернет. Коммуникационные сети могут быть, как построены, в ходе создания системы, так и предоставлены третьими лицами на договорной основе (в т.ч. различными операторами связи).

В Системе будет иметься возможность доступа к информации с видеокамер в реальном времени (онлайн режиме) с возможностью в будущем расширения возможностей Системы для вывода на экраны постов наблюдения изображений со 100% установленных камер.

Система должна быть создана масштабируемой и на начальном этапе предусматривать установку минимального количества камер, базового набора серверов и программного обеспечения, с возможностью в будущем установки до нескольких десятков камер и увеличения парка серверов.

Система будет иметь возможность как удаленного, так и локального доступа к видеоархивам и  управлению оборудованием. Возможность доступа к этим функциям должна будет определяться правами доступа, для отдельных лиц и осуществляться по паролю. Должны быть предусмотрены  меры по ограничению доступа и защите хранимой информации.

Система должна быть разработана с учетом возможности актов вандализма, хищения и других противоправных действий и предусматривать как меры защиты оборудования, так и соединительных линий. Места установки и состав оборудования должны предусматривать возможность его обслуживания, замены и ремонта.

Система будет предусматривать возможность как ручного, так и автоматизированного мониторинга за работоспособностью камер наблюдения, серверов, видеорегистраторов и другого используемого оборудования.

Система должна будет иметь возможность обеспечить надежность хранения и сбора информации в случае хищения, выхода из строя или краткосрочного обесточивания части оборудования или элементов транспортной сети, например, за счет создания локальных и централизованных распределенных видеоархивов, и их последующей синхронизации.

Система также должна будет иметь возможность управления временем хранения видеоархивов для отдельных камер или групп камер.

Система должна будет иметь возможность увеличения времени хранения видеоархивов, и возможность создания их дополнительных копий за счет увеличения объема и количества серверов в будущем.

В связи с необходимостью эффективности расходования бюджетных средств, планирования в будущем значительного развития Системы, увеличения количества объектов и территорий которые будут покрыты Системой предполагается создание и развитие Системы осуществлять в несколько этапов.

На первом этапе:

  - разработать требования и проектно-техническую документацию для выбора оборудования, программного обеспечения, технических решений необходимых для строительства Системы и определения объемов затрат на развитие системы в будущем.

На втором этапе

  - развернуть систему  на ряде объектов в базовой конфигурации (а именно в составе камер контролирующих территории, транспортные потоки, жилищный фонд, сервер хранения архивов);

  - В ходе  эксплуатации подтвердить эффективность предложенных концепций, решений, выбора оборудования и программного обеспечения. В случае необходимости внести необходимые коррективы в концепцию и проектно-техническую документацию.

На последующих этапах

  - методически увеличивать количество территорий и объектов, обслуживаемых Системой;

  - по мере необходимости наращивать мощности серверного оборудования, программного обеспечения.

Сроки реализации Программы: 2013-2014 гг.

Реализация указанной Программы будет осуществляться поэтапно в соответствии с Приложением к Программе. Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 2000.тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1400 тыс. руб.,

2014  год -  600.тыс. руб.

Приложение к муниципальной целевой «Программе

создания и развития системы видеоконтроля

на территории сельского поселения  Назарьевское

«Безопасный поселок» на 2013-2014 годы»

| № п/п | объект | адрес | количество камер, шт. | срок реализации | сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилой дом | п. Назарьево д.№1 3п | 3 | 2 кварт. 2013г. | 75.00 |
| 2 | жилой дом | д. №2 3п | 3 | 4 кварт. 2013г. | 75.00 |
| 3 | жилой дом | д. №3 3п | 3 | 1 кварт. 2013г. | 75.00 |
| 4 | жилой дом | д.№4 2п | 2 | 2 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 5 | жилой дом | д.№4а 2п | 2 | 3 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 6 | жилой дом | д.№ 5 1п | 1 | 3 кварт. 2013г. | 25.00 |
| 7 | жилой дом | д.№ 6 1п | 1 | 4 кварт. 2013г. | 25.00 |
| 8 | жилой дом | д № 7 1п | 1 | 2 кварт. 2013г. | 25.00 |
| 9 | жилой дом | д.№8 1п | 1 | 2 кварт. 2013г. | 25.00 |
| 10 | жилой дом | д.№9 2п | 2 | 2 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 11 | жилой дом | д.№10 2п | 2 | 2 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 12 | жилой дом | д.№10а 2п | 2 | 4 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 13 | жилой дом | д.№10б 2п | 2 | 3 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 14 | жилой дом | д.№11 1п | 1 | 1 кварт. 2013г. | 25.00 |
| 15 | жилой дом | д.№12 2п | 2 | 1 кварт. 2013г. | 50.00 |
| 16 | жилой дом | д.№13 1п | 1 | 3 кварт. 2013г. | 25.00 |
| 17 | жилой дом | д.№14 4п | 4 | 3 кварт. 2013г. | 100.00 |
| 18 | жилой дом | д.№15 4п | 4 | 4 кварт. 2013г. | 100.00 |
| 19 | жилой дом | д.№16 4п | 4 | 4 кварт. 2013г. | 100.00 |
| 20 | жилой дом | д.№17 4п | 4 | 1 кварт. 2013г. | 100.00 |
| 21 | жилой дом | д.№18 1п | 1 | 2 квартал 2013г | 25.00 |
| 22 | жилой дом | д.№19 1п | 1 | 3 квартал 2013г | 25.00 |
| 23 | жилой дом | д.№20 1п | 1 | 2 квартал 2013г. | 25.00 |
| 24 | жилой дом | д.№21 1п | 1 | 1 квартал 2013г. | 25.00 |
| 25 | жилой дом | д.№22 1п | 1 | 3 квартал 2013г. | 25.00 |
| 26 | жилой дом | д.№.23 5п | 5 | 2 квартал 2013г. | 125.00 |
| 27 | жилой дом | п. Матвейково д.№3 2п | 2 | 1 квартал 2013г. | 50.00 |
| 28 | жилой дом | д.№3а 2п | 2 | 1 квартал 2013г. | 50.00 |
| 29 | жилой дом | д.№9 2п | 2 | 1 квартал 2013г. | 50.00 |
| 30 | жилой дом | п. Химик д.№8 2п | 2 | 3 квартал 2013г. | 50.00 |
| 31 | жилой дом | д.№9 2п | 2 | 4 квартал 2013г. | 50.00 |
| 32 | здание амбулатории | п. Назарьево | 1 | 2 квартал 2013г. | 25.00 |
| 33 | уличные объекты | д.Назарьево, Никольское, Солослово | 3 | 2 квартал 2014гг. | 162.3 |
|  |  | д.Семенково,Дарьино, Лапино,Папушево | 4 | 4 квартал. 2014г. | 216.4 |
|  |  | д.Горышкино,Таганьково, Молоденово | 3 | 3квартал 2014г. | 162.3 |
|  |  | д. Новодарьино | 1 | 1квартал 2014г. | 54.1 |
| 34 | центр обработки данных | Участковый пункт полиции п. Назарьево |  | 2 кварт. 2013г. | 605.00 |
|  |  |  |  |  | итого: 2000.00 |