АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОЛГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2014 № 480

Об утверждении плана мероприятий               по ремонту и строительству автомобильных дорог, парковок, тротуаров на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту и строительству автомобильных дорог, парковок, тротуаров на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год (прилагается).

2. Отделу муниципальной собственности Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области до 30.12.2015  представить Руководителю Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о выполнении плана мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области  и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации

сельского поселения Назарьевское                                                                         Н.И. Толстых

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

№ 480 от 24.12.2014 г.

План

мероприятий по ремонту и строительству автомобильных дорог, парковок, тротуаров на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на  2015 год.

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочная площадь объекта (кв.м.) | Дата подготовки документации | Дата проведения аукциона | Сумма на проведение работ (тыс. рублей) | Способ финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Горышкино (между тротуаром и дорогой)+ 250 метров от дома 1 до конца деревни | 1900 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 4 818 210 | Местный бюджет |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Папушево до въезда в деревню | 200 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 507 180 | Местный бюджет |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Папушево перед мостом | 1000 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 2 535 900 | Местный бюджет |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Таганьково вокруг деревни (подготовка осуществлена) | 1340 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 3 398 106 | Местный бюджет |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Семенково | 2200 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 5 578 980 | Местный бюджет |
| 6 | Ямочный ремонт автомобильной дороги в дер. Никольское | 30 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 76 077 | Местный бюджет |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Дарьино п-т "Химик" | 750 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 1 901 825 | Местный бюджет |
| 8 | Расширение дороги пос. Назарьево от школы до поворота на дер. Назарьево | 230 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 583 257 | Местный бюджет |
| 9 | Ремонт дороги в пос. Назарьево за д.23 | 800 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 2 028 720 | Местный бюджет |
| 10 | Ремонт дороги пос. Назарьево между парковкой и д.23 | 300 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 760 770 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 8750 | 22 189 125 |
| Строительство и ремонт тротуаров |
| 1 | Строительство тротуара дер. Горышкино вдоль дороги от магазина до конца деревни | 900 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 6 367 950 | Местный бюджет |
| 2 | Строительство тротуара дер. Папушево перед мостом | 300 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 2 122 650 | Местный бюджет |
| 3 | Строительство тротуара дер. Папушево до пруда | 30 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 212 265 | Местный бюджет |
| 4 | Строительство тротуара дер. Молоденово тротуар до детской площадки | 50 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 353 775 | Местный бюджет |
| 6 | Строительство тротуара дер. Никольское (подготовка осуществлена) | 100 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 707 550 | Местный бюджет |
| 7 | Строительство тротуара дер. Матвейково от магазина до детской площадки пос. Матвейково | 250 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 1 768 875 | Местный бюджет |
| 8 | Строительство тротуара дер. Матвейково от здания Администрации до моста (подготовка осуществлена) | 80 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 566 040 | Местный бюджет |
| 9 | Строительство тротуара дер. Матвейково вдоль дороги | 350 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 2 476 425 | Местный бюджет |
| 10 | Строительство тротуара дер. Семенково вдоль дороги | 440 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 3 113 220 | Местный бюджет |
| 1 | Строительство тротуара дер. Солослово от пруда | 120 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 849 060 | Местный бюджет |
| 12 | Ремонт тротуара дер. Солослово перед контейнерной площадкой | 100 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 707 550 | Местный бюджет |
| 13 | Строительство тротуара дер. Дарьино п-т "Химик" вдоль дороги | 230 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 1 627 365 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 2950 | 20 872 725 |
| Строительство и ремонт парковок |
| 1 | Строительство парковки пос. Назарьево вдоль центральной от 23 дома | 400 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 1 009 080 | Местный бюджет |
| 2 | Строительство парковки пос. Назарьево у дома 21 | 80 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 201 816 | Местный бюджет |
| 3 | Строительство парковки пос. Назарьево у дома 14 | 300 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 756 810 | Местный бюджет |
| 4 | Строительство парковки пос. Матвейково у д. 3 А | 50 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 126 135 | Местный бюджет |
| 5 | Ремонт парковки пос. Матвейково у котельной | 200 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 504 540 | Местный бюджет |
| 6 | Строительство парковки у Администрации сельского поселения Назарьевское | 400 | 01.02.2015 | 01.06.2015 | 1 009 080 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 1430 | 3 607 461 |